 → Prozessparadigma
→ geben grobe Struktur von Softwareprozessen vor.
→ geht nicht auf konkrete Rollen, Zuständigkeiten oder detailierte Abläufe ein.
→ Kernaktivitäten der SE können unterschiedlich ablaufen, daher gibt es
unterschiedliche Vorgehensmodelle.
→ Welche Phasen sind Vertreten, wie kommt man von Phase A nach B… .
→ Paradigmen: Wasserfall-Modell, V-Modell, Evolutionäre Entwicklung.

→ Softwareprozessmodell-Rahmenwerk
→ Softwareprozessmodell-Rahmenwerk folgt der im Prozessparadigma vorgestellten
Struktur, z.B.: Wasserfall-Modell, V-Modell oder Evolutionäre Entwicklung.
→ Aufbauend auf Prozessparadigma werden Rahmenwerke erstellt:	Rational Unifie Process (RUP), V-Modell XT, Scrum
→ Rollen, Zuständigkeit, Aktivitäten und deren Abläufe.
→ Blaupause für Softwareprozessmodell, das an Unternehmen angepasst werden muss.

→ Softwareprozessmodell
→ Rollen festlegen, durchzuführende Aktivitäten festlegen, Reihenfolge der
Aktivitäten festlegen, Werkzeuge festlegen… .

→ Notwendigkeit für Prozessparadigma, Prozessmodell-Rahmenwerk u. SW-Prozessmodell
→ Organisatorische Komplexität.
→ Bedingt durch Beteiligung verschiedener Rollen.
→ Vielfältige Aktivitäten.

→ Unterschied zwischen SPM-Rahmenwerk und individuellen SPM
→ SPM-Rahmenwerk: Vorlage für Erstellung eigenes individuelles SPM.
→ Eigenschaften SPM-Rahmenwerk:
→ Folge vorgegebener Strukturen des Prozessparadigmas.
→ Erweiterte Struktur des Prozessparadigmas um detaillierte Beschreibung
zu: Rollen, Zuständigkeit, Aktivitäten und deren Abläufe.
→ Eigenschaften Softwareprozessmodell:
→ Berücksichtigt organisationsbedingte Besonderheiten.
→

→ Wasserfallmodell
→ Phasen vollständig abschließen, erst dann Übergang zur nächsten Phase.
→ Immer ein Ergebnis-Artefakt wird an nächste Phase gereicht.
→ Durch sequenziellen Ablauf gut Planbar (Management).

→ V-Modell
→ Wie Wasserfall nur um Quallitätssichernde Phasen erweitert.

→ Vor- und Nachteile Wasserfallmodell
→ Vorteil aus Managementsicht:
→ Gliederung des SW-Prozesses in Phasen samt definierten Ergebnissen.
→ Aktuellen Zustand und Projektfortschritt überwachen.
→ Organisatorische Zuständigkeiten festlegen.
→ Nachteil aus Managementsicht:
→ Starre Reihenfolge (Widerspruch der Erkenntnisgetriebenheit).
→ Start nachfolgender Phasen erst bei vollständigen Abschluss der aktuellen Phase.
→ Maßnahmen zur QS bremsen Projektfortschritt.

→ Evolutionäre Entwicklung
→ Grundidee (Aufbau)
→ Erstellung des Softwaresystems in mehreren sich wiederholenden Zyklen.
→ Ablauf eines Zyklus
→ Festlegen welche Funktionen in diesem Zyklus umgesetzt werden sollen.
→ Umsetzen der Funktionen.
→ Integration der neuen Funktionen in das bestehende System.
→ Testen und Bewerten der aktuellen Softwareversion.

-------------Evolutionäre Entwicklung----------------
→ Iterativ (Software wird durch Durchlauf mehrere Sprints erstellt).
→ Inkrementell (Software gewinnt immer mehr an Funktionalität, durch Integration der
neuen Funktionalität (nach Durchlauf der Phasen), in die Software).

---------------V-Modell XT----------------------------
→ Projekttypen.
→ das eigene Softwareprojekt in Projekttyp einordnen.
→ Projekttypen:
→ Für Auftraggeber, Auftragnehmer?
→ für jeden Projekttypen wird beschrieben, welche Vorgehensbausteine
eingesetzt werden müssen und welche optional sind.

→ Projektdurchführungsstrategien und entscheidungspunkte.
→ In Entscheidungspunkten wird entschieden ob eine Projektfortschrittsstufe (Phase)	erreicht wird.
→ In Entscheidungspunkten ist definiert, welche Produkte, Ergebnisse fertiggestellt werden.
→ Reihenfolge der Entscheidungspunkte wird in der Projektdurchführungsstrategie	festgelegt.
→ Projektdurchführungsstrategie abhängig vom Projekttyp.

→ Vorgehensbausteine.
→ WAS von WEM in einem Projekt zu tun ist.
→ Beschreiben: Aktivitäten, Rollen, Ergebnisse die in den Aktivitäten produziert werden.
→ Projekttyp entscheidet, ob sie zur Anwendung kommen müssen oder nicht.

→ Referenzen.
→ Definieren: Rollen, Aktivitäten, Artefakte.

------------- Rational Unified Prozess (RUP) -------------
→ Einteilung des Softwareprojekts in 4 Phasen.
→ Inception: RE, Spezifikation, Architektur.
→ Elaboration: Anforderungen verfeinern,
Architektur beschreiben.
→ Construktion: Programmcode erzeugen.
→ Transition: Überführung in Betriebsumgebung.

------------Scrum-------------
→ Rollen:
→ Product Owner
→ Repressentiert Bedürfnisse des Kunden/Anwenders.
→ Verantwortlich für das RE.
→ Einzige Schnittstelle zwischen Entwickler und Stakeholder.
→ Priorisiert Anforderungen, Prüft das Ergebnis.

→ Team
→ Technische Konzeption, Konstruktion und Qualitätssicherung der SW.
→ Arbeitet selbstorganisiert und autonom.

→ Scrum Master
→ Begleitet alle Aktivitäten moderierend.
→ Sorgt für Einhaltung der zeitliche und organisatorische Vorgaben in einem Zyklus.

→ Elemente zur Verwaltung und Steuerung des Projektes:
→ Product Backlog
→ Sammlung aller Anforderungen an das System.

→ Sprint Backlog (Sprint = ein Zyklus)
→ Liste von Anforderungen die im Sprint umgesetzt werden sollen.

→ Velocity
→ Kennzahl die Menge und Umfang von Funktionen in einem Zyklus vom	Team erbracht wird.
→ Anhaltspunkt wie viele Anforderungen sich ein Team aus dem Product Backlog
in den Sprint Backlog laden kann.

→ Aktivitäten
→ Für jeden Sprint ein Sprint Backlog aus dem Product Backlog erstellen.
→ Anforderungen vom Team umsetzen.
→ Jeden Tag Statusbesprechung (Daily Scrum).
→ Bestimmung der Anforderungen für den nächsten Sprint.

→ Ablauf eines Sprints
→ Sprint Planning
→ Product Owner Stellt Anforderungen für nächsten Sprint vor.
→ Team schätzt Umfang ab und erstellt Sprint Backlog nach Velocity.
→
→ Sprint Durchführung
→ Sprint Rewiew
→ Ergebnis den Stakeholdern präsentieren.
→ Product Owner dokumentiert noch nicht umgesetzte Anforderungen sowie	Änderungen im Product Backlog.
→ Sprint Retrospektive
→ Beteiligte: Product Owner, Team, Scrum Maser.
→ Was lief im Sprint gut? Was muss verbessert werden?